第十二组会议纪要

徽标

描述已自动生成

|  |  |
| --- | --- |
| 会议时间：2021年10月24日20:30-21:30 | 会议地点：求真1-415 |
| 参会人员：汪芷汀、黄雨昊、陈逸浩 | 记录人员：汪芷汀 |

|  |
| --- |
| 会议内容概述 |
| 1. 对本周工作进行了回顾并对SRS的修改进行了讨论。 2. 对出现问题的原因进行检讨。 3. 对面板中的条目进行了讨论解读。 4. 安排了下周工作分工。 |
| 会议结论 |
| 1. 本周主要完成了以下工作： 2. SRS的撰写 3. 数据流图与数据字典的初步完成 4. 原型界面的初步设计 5. 会议纪要的补充 6. 甘特图的完善 7. 项目计划的完善 8. 出现问题的原因有如下几点： 9. 经验不足：在开始分配任务时没有考虑好或是不知道任务的具体组成，导致分工合作出现纰漏。 10. 交流不足：在出现纰漏时没有及时进行沟通，展开会议，导致在最后验收阶段才真正放大这些问题。 11. 理解问题：对模板中，项目中甚至是组长的话有不同的理解，导致部分内容出现冲突。 12. 进度拖延问题：部分成员因为自身不可避免原因导致全组进度拖延。 13. 经参照国标讨论，改变了对模板中一些条目的理解，对报告中的部分内容进行重写。对一些模糊的地方进行了细化分析。 |
| 待办事项与计划 |
| 1. 下一阶段分配如下   汪芷汀：图表制作，项目更新，沟通  陈逸浩：报告撰写，E-R图  黄雨昊：PPT制作，调研与分析  2.需根据国标继续修改原有模板。 |