**十二因缘图书互借馆**

**会议纪要**



**软工第十二小组**

|  |  |
| --- | --- |
| 会议时间：2021年12月2日20:30-21:30 | 会议地点：求真1-415 |
| 参会人员：汪芷汀、黄雨昊、陈逸浩 | 记录人员：黄雨昊 |

|  |
| --- |
| 检讨与会议内容概述 |
| 1. 检讨了本周一些工作的不足。 2. 实际操作时才发现许多构想的工作难以实现或需要大量时间学习操作，导致项目进度遭到拖延 3. 准备不够充分，域名和服务器的问题未得到解决 4. 项目更新不及时 5. 讨论了接下来的工作计划 6. 根据老师课上的建议研究可行的域名和服务器架构方案 7. 重新布置github，进行一次大更新 8. 继续查找资料、配置开发环境 9. 加紧完成网站前后端的布置，并对之后的测试有一个初步的计划 10. 写文档 11. 对组员的工作做了一些评价。综合每人评分取平均值，结果如下： 12. 汪芷汀：90 13. 陈逸浩：86 14. 黄雨昊：84 15. 对本周deadline之前要完成的任务和上课前要完成的任务做了一个大概的估计 |
| 会议结果 |
| 1. 对各组员的绩效进行了评定。 2. 对下阶段的任务进行了分工。 3. 对上周的工作进行了评定与检讨。 4. 对上周工作的不足提出了意见和方案。 5. 对域名和服务器的配置再一次进行了讨论。 6. 对网站前后端的构成做了讨论。 |
| 待办事项与计划 |
| 下阶段任务分配如下  汪芷汀：项目管理，项目计划更新方案制定，前端  陈逸浩：文档补充与完善、前后端  黄雨昊：测试计划完善、会议纪要和后端 |